UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Propuesta del Proyecto Analizador de Vulnerabilidades Web — VulnScan Pro

Curso: Calidad y Pruebas de Software

Docente: Ing. Patrick Jose Cuadros Quiroga

Integrantes:

Ramos Loza, Mariela Estefany (2023077478)

Calloticona Chambilla, Marymar D. (2023076791)

Tacna – Perú

2026

Proyecto

VulnScan Pro — Analizador de Vulnerabilidades Web, Tacna, 2026

Presentado por:

Calloticona Chambilla, Marymar D. y Ramos Loza, Mariela Estefany

Estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas — UPT

04 de abril de 2026

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | M. Calloticona | M. Ramos |  | 04/04/2026 | Versión Original |

# Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo

I Propuesta narrativa

- Planteamiento del Problema

- Justificación del proyecto

- Objetivo general

- Beneficios

- Alcance

- Requerimientos del sistema

- Restricciones

- Supuestos

- Resultados esperados

- Metodología de implementación

- Actores claves

- Papel y responsabilidades del personal

- Plan de monitoreo y evaluación

- Cronograma del proyecto

- Hitos de entregables

II Presupuesto

- Planteamiento de aplicación del presupuesto

- Presupuesto

- Análisis de Factibilidad

- Evaluación Financiera

Anexo 01 — Requerimientos del Sistema VulnScan Pro

## RESUMEN EJECUTIVO

| Nombre del Proyecto propuesto: |  |
| --- | --- |
| VulnScan Pro — Analizador de Vulnerabilidades Web, Tacna, 2026 |  |
| Propósito del Proyecto y Resultados esperados: |  |
| El propósito del proyecto es desarrollar y desplegar una plataforma web de análisis dinámico de seguridad (DAST) gratuita, en español y potenciada por inteligencia artificial, que permita a estudiantes, desarrolladores y PYMES de Tacna identificar y remediar vulnerabilidades OWASP Top 10 en sus aplicaciones web. |  |
| Los resultados esperados son: |  |
| - Un motor de escaneo funcional con 13 módulos OWASP Top 10:2021. |  |
| - Un sistema de autenticación multi-rol (Admin/Analista/Usuario) con auditoría completa. |  |
| - Integración de DeepSeek AI para análisis contextualizado de cada vulnerabilidad detectada. |  |
| - Reportes exportables en PDF, HTML y JSON, y un dashboard SOC en tiempo real. |  |
| - Despliegue en producción sobre VPS Linux con instalación automatizada de un solo comando. |  |
| Población Objetivo: |  |
| Estudiantes de la EPIS-UPT, desarrolladores independientes, ingenieros de QA y PYMES de la región Tacna que requieren diagnósticos de seguridad web sin costo de licenciamiento. |  |
| Monto de Inversión (En Soles): | Duración del Proyecto (En Meses): |
| S/. 148.05 (efectivo) / S/. 2,668.05 (referencial) | 1 mes (4 semanas) |

## I. Propuesta narrativa

### 1. Planteamiento del Problema

| El problema de: | La falta de herramientas de auditoría de seguridad web accesibles, gratuitas y en español |
| --- | --- |
| Que afecta a: | Estudiantes de ingeniería, desarrolladores independientes, equipos de QA y PYMES de Tacna |
| El impacto del cual es: | Aplicaciones web con vulnerabilidades conocidas (SQL Injection, XSS, CSRF, archivos sensibles expuestos) desplegadas en producción, expuestas a ataques automatizados crecientes. Según el OWASP Top 10:2021, más del 94% de las aplicaciones web presenta al menos una vulnerabilidad de la lista |
| Una solución exitosa sería: | Una plataforma web DAST gratuita, multi-módulo OWASP, con análisis de inteligencia artificial y reportes exportables para auditoría formal |

Las alternativas comerciales existentes —Burp Suite Professional (USD 449/año), Nessus Professional (USD 3,590/año), Acunetix (USD 4,500/año) y Qualys WAS (USD 2,995/año)— son inaccesibles económicamente para el segmento objetivo y operan íntegramente en inglés, sin análisis contextualizado del impacto de cada hallazgo.

### 2. Justificación del proyecto

- Brecha de acceso económico: el costo de las herramientas DAST comerciales es entre 10 y 100 veces superior a la inversión efectiva requerida para VulnScan Pro (S/. 148.05).

- Prevalencia real y medible del problema: el 94% de las aplicaciones web presenta al menos una vulnerabilidad del OWASP Top 10:2021.

- Valor educativo y formativo: el desarrollo y uso del sistema en el entorno académico de la EPIS-UPT forma a los estudiantes en prácticas de Security by Design y hacking ético defensivo.

- Retorno financiero verificado: el análisis financiero (Anexo 01 del Informe de Factibilidad) determinó B/C = 35.2, VAN = S/. 12,355.88 y una TIR muy superior al costo de oportunidad del capital (12%).

- Cumplimiento normativo desde el diseño: el sistema incorpora desde su concepción el cumplimiento de la Ley N° 30096 (Delitos Informáticos) y la Ley N° 29733 (Protección de Datos Personales) del Perú.

### 3. Objetivo general

Desarrollar una plataforma web integral de análisis de vulnerabilidades de seguridad que permita a equipos de desarrollo e ingeniería de calidad identificar, priorizar y remediar brechas de seguridad en aplicaciones web mediante un motor de escaneo OWASP Top 10 potenciado por inteligencia artificial, desplegado en infraestructura VPS Linux de producción.

### 4. Beneficios

Beneficios tangibles (cuantificables):

| Beneficio | Valor estimado anual (S/.) |
| --- | --- |
| Ahorro en licencias de herramientas equivalentes (Burp Suite: USD 449 ≈ S/. 1,706/año) | S/. 1,706.00 |
| Reducción de tiempo en detección de vulnerabilidades (de 2 días a 5 minutos → 4 h/semana × S/. 15/h × 50 semanas) | S/. 3,000.00 |
| Prevención de incidentes de seguridad en proyectos académicos (costo estimado de un incidente: S/. 500) | S/. 500.00 |
| Total beneficios tangibles anuales | S/. 5,206.00 |

Beneficios intangibles:

- Elevación del estándar de calidad de software en la EPIS-UPT.

- Formación práctica en ciberseguridad del equipo de desarrollo.

- Mejora en la reputación del proyecto ante el mercado laboral.

- Contribución al ecosistema de seguridad digital de la región Tacna.

- Disponibilidad de una herramienta open source replicable por otros grupos de la universidad.

### 5. Alcance

Dentro del alcance: motor DAST con 13 módulos OWASP Top 10:2021, autenticación JWT multi-rol (Administrador/Analista/Usuario), integración con DeepSeek AI, reportes exportables en PDF/HTML/JSON, dashboard SOC en tiempo real, panel administrativo, auditoría completa de accesos y despliegue automatizado en VPS Linux.

Fuera del alcance: análisis estático de código fuente (SAST), pruebas de infraestructura de red, análisis de aplicaciones móviles, pruebas de APIs GraphQL, integración CI/CD y soporte multi-tenant.

### 6. Requerimientos del sistema

El sistema fue especificado formalmente en el Documento SRS (67 requerimientos funcionales, 30 requerimientos no funcionales y 18 reglas de negocio — ver Anexo 01). Los requerimientos de infraestructura mínimos y recomendados son:

| Componente | Mínimo | Recomendado |
| --- | --- | --- |
| Servidor | 1 vCPU, 2 GB RAM, Ubuntu 22.04 | 2 vCPU, 4 GB RAM, Ubuntu 22.04 |
| Almacenamiento | 20 GB SSD | 50 GB SSD |
| Navegador cliente | Chrome 120+ / Firefox 120+ | Chrome 125+ |

Requerimientos de rendimiento: inicio de escaneo (POST /scans) < 500 ms; polling de estado (GET /scans/{id}) < 200 ms; generación de reporte PDF < 10 s (hasta 50 vulnerabilidades); carga del dashboard < 3 s en conexión de 10 Mbps.

### 7. Restricciones

| # | Restricción | Tipo |
| --- | --- | --- |
| RES-01 | Uso autorizado únicamente; aviso legal obligatorio antes de escanear | Legal/Ética |
| RES-02 | Sin escaneos destructivos; los módulos son de solo lectura | Técnica |
| RES-03 | Un escaneo activo por usuario, para proteger los recursos del VPS | Técnica |
| RES-04 | Timeout máximo de 60 s por módulo (configurable 5-60 s) | Técnica |
| RES-05 | Objetivo HTTP/HTTPS únicamente; sin escaneo de IPs privadas | Técnica |
| RES-06 | Backend Python 3.11+ (incompatible con versiones ≤ 3.9) | Técnica |
| RES-07 | Despliegue solo en Linux (Ubuntu 22.04 LTS) | Técnica |
| RES-08 | Resultados orientativos; no reemplaza una auditoría profesional manual | Técnica |
| RSTR-01 | VPS Linux de 2 vCPU / 4 GB RAM, lo que limita la concurrencia máxima | Infraestructura |
| RSTR-05 | Proyecto académico con inversión efectiva ≤ S/. 200 | Económica |
| RSTR-08 | Desarrollo en 4 semanas por un equipo de 2 desarrolladoras | Tiempo |

### 8. Supuestos

- El usuario final posee autorización legal expresa sobre las aplicaciones que decide escanear.

- La API de DeepSeek AI se encuentra disponible para el análisis inteligente (se implementó un mecanismo de fallback local en caso de indisponibilidad).

- El VPS Ubuntu 22.04 LTS contratado permanece activo con conectividad continua durante el desarrollo y la operación del sistema.

- El equipo de desarrollo cuenta con el conocimiento técnico necesario en Python, TypeScript y SQL para ejecutar el proyecto sin capacitación adicional.

### 9. Resultados esperados

- Motor de escaneo con los 13 módulos OWASP Top 10 operativos, detectando al menos el 85% de las vulnerabilidades reales en sitios de prueba, con tasa de falsos positivos menor al 15%.

- Sistema de autenticación JWT multi-rol con bloqueo automático anti-fuerza bruta y auditoría del 100% de las acciones relevantes.

- Módulo de inteligencia artificial (DeepSeek) entregando puntuación CVSS, identificador CWE, escenario de ataque y código de remediación por stack tecnológico en el 100% de los análisis.

- Dashboard SOC con actualización de estadísticas cada 60 segundos y polling de estado de escaneo cada 3 segundos.

- Reportes exportables (PDF/HTML/JSON) generados en menos de 10 segundos para escaneos de hasta 50 vulnerabilidades.

- Sistema desplegado en producción con disponibilidad (uptime) mensual igual o superior al 99.5%.

- Retorno financiero con B/C = 35.2, VAN = S/. 12,355.88 y TIR muy superior al costo de oportunidad del capital.

### 10. Metodología de implementación

El proyecto sigue una metodología documental secuencial en la que cada entregable formal alimenta al siguiente:

- Informe de Factibilidad (FD01): valida la viabilidad técnica, económica, operativa, legal, social y ambiental antes de iniciar el desarrollo.

- Documento de Visión (FD02): define el posicionamiento del producto, los stakeholders, las 12 características del sistema (CRQ-01 a CRQ-12), las restricciones y los rangos de calidad ISO/IEC 25010.

- Documento SRS (FD03): traduce la Visión en 67 requerimientos funcionales, 30 requerimientos no funcionales, 18 reglas de negocio y 13 casos de uso con sus diagramas de secuencia y de clases.

- Documento SAD (FD04): aplica el modelo de vistas 4+1 (Kruchten) para representar la arquitectura del sistema y documenta los atributos de calidad mediante escenarios concretos.

- Implementación en 4 fases semanales: arquitectura y setup → backend y motor de escaneo → frontend y dashboard SOC → inteligencia artificial, reportes y despliegue en producción.

### 11. Actores claves

| Nombre | Descripción | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Ing. Patrick Jose Cuadros Quiroga | Docente del curso Calidad y Pruebas de Software, EPIS-UPT | Supervisar el desarrollo y evaluar la calidad técnica y documental del sistema |
| Calloticona Chambilla, Marymar D. | Co-desarrolladora — backend, motor de escaneo, DevOps | Diseñar e implementar la API FastAPI, el motor de escaneo, JWT, DeepSeek AI y el despliegue en VPS |
| Ramos Loza, Mariela Estefany | Co-desarrolladora — frontend, QA, reportes | Diseñar e implementar el dashboard Next.js, las pruebas de usuario y la generación de reportes |
| Dirección EPIS — UPT | Entidad académica supervisora | Validar el cumplimiento de estándares académicos de la EPIS |
| Estudiantes EPIS (UPT) | Usuarios finales académicos | Usar la plataforma para auditar sus propios proyectos de desarrollo web |
| PYMES y desarrolladores de Tacna | Beneficiarios externos | Usar la plataforma para diagnosticar la seguridad de sus aplicaciones |

Los roles funcionales dentro del propio sistema son: Administrador (control total: usuarios, audit logs, todos los escaneos), Analista de Seguridad (escaneos avanzados con IA, configuración de stack, exportación de reportes) y Usuario Regular (escaneos simples, visualización de resultados, reportes básicos).

### 12. Papel y responsabilidades del personal

| Rol | Integrante | Horas totales | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Developer / Scrum Master | Calloticona Chambilla, Marymar D. | 80 h | Arquitectura del backend, motor de escaneo (13 módulos), autenticación JWT, integración DeepSeek AI, script de despliegue, configuración del VPS (Nginx, systemd, UFW). |
| Frontend Developer / QA Engineer | Ramos Loza, Mariela Estefany | 80 h | Dashboard SOC, escáner interactivo, panel de administración, pruebas de calidad y usabilidad, generación de reportes PDF/HTML/JSON. |
| Total |  | 160 h |  |

### 13. Plan de monitoreo y evaluación

El seguimiento del proyecto se realiza mediante indicadores de calidad basados en el modelo ISO/IEC 25010:2011, evaluados durante y después del desarrollo:

| Característica | Métrica | Valor objetivo |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidad | % de módulos OWASP implementados | 100% (13/13) |
| Funcionalidad | % de vulnerabilidades detectadas en sitio de prueba | ≥ 85% |
| Rendimiento | Tiempo de inicio de escaneo desde el clic | < 2 s |
| Rendimiento | Escaneos simultáneos soportados | ≥ 10 |
| Usabilidad | Tiempo hasta el primer escaneo sin tutorial | < 5 min |
| Usabilidad | Clics necesarios para un escaneo básico | ≤ 3 |
| Confiabilidad | Uptime mensual | ≥ 99.5% |
| Confiabilidad | Recuperación automática tras una caída | < 5 s |
| Confiabilidad | Tasa de falsos positivos por módulo | < 15% |
| Seguridad | Cobertura del audit log sobre acciones relevantes | 100% |
| Mantenibilidad | Líneas de código por módulo de escaneo | < 100 |
| Portabilidad | Pasos de instalación en un VPS limpio | 1 comando |

Mecanismos de monitoreo continuo una vez desplegado el sistema: registro de auditoría (AuditLog) de toda acción relevante (login, escaneos, exportaciones, cambios de usuario); reinicio automático del servicio backend mediante systemd (Restart=always, RestartSec=5); panel de administración con estadísticas globales en tiempo real; y revisión periódica del cumplimiento de las métricas anteriores por parte del equipo de desarrollo y el docente supervisor.

### 14. Cronograma del proyecto

| Fase | Duración | Actividades Clave |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Arquitectura y Setup | Semana 1 | Definición de arquitectura, configuración VPS (149.34.48.176), MySQL, FastAPI, Next.js, estructura de carpetas y control de versiones. |
| Fase 2: Backend y Motor de Escaneo | Semana 2 | Implementación de los 13 módulos OWASP Top 10: XSS, SQLi, CSRF, SSRF, LFI, Command Injection, Open Redirect, Headers, SSL, Archivos Sensibles, HTTP Methods, Error Disclosure, Crawling. API REST con JWT. |
| Fase 3: Frontend y Dashboard SOC | Semana 3 | Dashboard con gráficos Chart.js, escáner interactivo con polling en tiempo real, panel de administración, autenticación con roles. |
| Fase 4: IA, Reportes y Despliegue | Semana 4 | Integración DeepSeek AI, generación PDF/HTML/JSON, script deploy.sh, Nginx, systemd, PM2, UFW. Pruebas finales. |

### 15. Hitos de entregables

| Hito | Semana | Entregable |
| --- | --- | --- |
| H1 — Viabilidad y arquitectura aprobadas | Semana 1 | Informe de Factibilidad (FD01), Documento de Visión (FD02), VPS configurado |
| H2 — Motor de escaneo funcional | Semana 2 | Documento SRS (FD03), API REST con 13 módulos OWASP y autenticación JWT operativos |
| H3 — Interfaz y dashboard operativos | Semana 3 | Documento SAD (FD04), dashboard SOC, escáner interactivo y panel de administración funcionales |
| H4 — Sistema en producción | Semana 4 | Integración DeepSeek AI, reportes PDF/HTML/JSON, despliegue automatizado (deploy.sh) en el VPS |
| H5 — Cierre del proyecto | Semana 4 | Informe Final (FD05) y Propuesta del Proyecto (FD06) entregados |

## II. Presupuesto

### 1. Planteamiento de aplicación del presupuesto

El presupuesto del proyecto se destina a cubrir los costos generales de documentación, los costos operativos durante el mes de desarrollo (energía eléctrica, conectividad a internet y alquiler del VPS de producción) y un margen de imprevistos del 5%. Al tratarse de un stack tecnológico 100% open source, no se incurre en costos de licenciamiento de software. El costo de personal se reporta únicamente como valor referencial, dado que el proyecto es de carácter académico y no representa una erogación monetaria real.

### 2. Presupuesto

| Categoría | Monto Efectivo (S/.) | Monto Referencial (S/.) |
| --- | --- | --- |
| Costos Generales (papel, útiles, internet móvil de pruebas) | S/. 45.00 | S/. 45.00 |
| Costos Operativos (energía, internet, VPS — 1 mes) | S/. 96.00 | S/. 96.00 |
| Costos de Software y Licencias | S/. 0.00 | S/. 0.00 |
| Personal (referencial — no erogado, 160 h) | S/. 0.00 | S/. 2,400.00 |
| Imprevistos (5%) | S/. 7.05 | S/. 127.05 |
| INVERSIÓN TOTAL | S/. 148.05 | S/. 2,668.05 |

### 3. Análisis de Factibilidad

| Dimensión | Resultado |
| --- | --- |
| Técnica | 4.83/5 — stack maduro, equipo con conocimiento del dominio, infraestructura ya disponible |
| Económica | Inversión efectiva de S/. 148.05; costo de licenciamiento cero |
| Operativa | Beneficios directos para docente, estudiantes, QA, PYMES y auditores de TI |
| Legal | Cumplimiento de la Ley N° 30096 y la Ley N° 29733 |
| Social | Democratización de la ciberseguridad en la región Tacna |
| Ambiental | Alineación con principios de Green IT (eficiencia computacional, cero residuos físicos) |

El detalle completo del análisis de factibilidad se encuentra en el Informe de Factibilidad (FD01).

### 4. Evaluación Financiera

Relación Beneficio/Costo (B/C):

B/C = Beneficios Totales Anuales / Inversión Total Efectiva
B/C = S/. 5,206.00 / S/. 148.05
B/C = 35.2

B/C = 35.2 > 1 → Se acepta el proyecto. Por cada sol invertido, se generan S/. 35.20 en beneficios.

Valor Actual Neto (VAN): considerando vida útil de 3 años, tasa de descuento (COK) de 12% anual y beneficio neto anual de S/. 5,206.00:

VAN = -148.05 + (5,206 / 1.12¹) + (5,206 / 1.12²) + (5,206 / 1.12³)
VAN = S/. 12,355.88

VAN = S/. 12,355.88 > 0 → Se acepta el proyecto.

Tasa Interna de Retorno (TIR): dado el bajo costo de inversión (S/. 148.05) frente a los beneficios anuales de S/. 5,206.00, la TIR supera el 3,400%, muy superior al COK del 12%.

TIR >> COK (12%) → Se acepta el proyecto. La inversión es altamente rentable.

## Anexo 01 — Requerimientos del Sistema VulnScan Pro

El sistema fue especificado formalmente en el Documento SRS (FD03), que detalla 67 requerimientos funcionales, 30 requerimientos no funcionales y 18 reglas de negocio, agrupados en los siguientes módulos:

| Módulo | Rango de RF | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y Gestión de Usuarios | RF-01 a RF-16 | 16 |
| Motor de Escaneo de Vulnerabilidades | RF-17 a RF-42 | 26 |
| Inteligencia Artificial (DeepSeek AI) | RF-43 a RF-47 | 5 |
| Reportes | RF-48 a RF-52 | 5 |
| Dashboard y Visualización | RF-53 a RF-58 | 6 |
| Administración | RF-59 a RF-63 | 5 |
| Historial de Escaneos | RF-64 a RF-67 | 4 |
| Total requerimientos funcionales |  | 67 |

Los 30 requerimientos no funcionales se agrupan según los atributos de calidad ISO/IEC 25010: seguridad (RNF-01, 07-09, 13, 15, 17, 20, 26-28, 30), rendimiento (RNF-02-03, 14, 19, 21-22), usabilidad (RNF-04, 16, 23), confiabilidad (RNF-05-06, 12), mantenibilidad (RNF-10, 18, 24-25, 29) y portabilidad (RNF-11).

El sistema contempla además 13 casos de uso completamente especificados (UC-01 a UC-13), cubriendo desde el registro e inicio de sesión hasta la ejecución de los módulos OWASP y la generación de análisis de inteligencia artificial. El detalle completo de cada requerimiento, regla de negocio, caso de uso, diagrama de secuencia y diagrama de clases se encuentra en el Documento SRS (FD03-Requerimientos-Ramos-Calloticona).

Documento elaborado por: Calloticona Chambilla, Marymar D. y Ramos Loza, Mariela Estefany Curso: Calidad y Pruebas de Software — Docente: Ing. Patrick Jose Cuadros Quiroga — UPT — 2026